Projet final - Jedha Data Science Fullstack

Note de cadrage
Auditeur de Cohérence Médicale

Détection multimodale de cohérence entre radiographie thoracique et compte-rendu médical

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Groupe | Aicha FATHELLAH - David HERBEZ - Sameer MECHHOUD - Sohaib EL MAAROUFI |
| Type de projet | Classification binaire multimodale image + texte |
| Domaine | IA appliquée à la santé - aide à la priorisation de revue humaine |
| Statut | Cadrage MVP et validation technique des données |
| Deadline projet | 17/06 |

Résumé exécutif Auditeur de Cohérence Médicale est un prototype d’IA multimodale qui compare une radiographie thoracique et son compte-rendu associé afin d’estimer leur cohérence. Le système produit un score, un niveau de risque et une recommandation de revue humaine. Le projet vise à démontrer la faisabilité d’un pipeline data science complet, de la préparation des données à l’évaluation et à la démonstration. Le MVP doit démontrer une chaîne de bout en bout fiable : appariement des données, création de paires positives/négatives, modèle multimodal, évaluation claire et démonstration exploitable.

1. Contexte et intention du projet

Les systèmes d'information médicaux manipulent simultanément des images, des comptes-rendus et des métadonnées patient. Une incohérence entre une radiographie et le rapport associé peut créer un risque opérationnel : erreur de rattachement, omission, mauvaise priorisation ou contrôle qualité insuffisant.

Dans le cadre du projet final Jedha DS Fullstack, ce projet propose un auditeur de cohérence médicale reposant sur une approche multimodale : une branche image analyse la radiographie thoracique, une branche texte analyse le compte-rendu, puis une couche de fusion estime la cohérence globale de la paire.

Positionnement Le système est un outil d'aide à la priorisation de revue humaine et non pas un outil de diagnostic autonome.

2. Problématique

Problématique centrale : Construire un modèle de classification binaire multimodale qui estime si une paire radiographie thoracique / compte-rendu médical est cohérente ou incohérente, afin de prioriser une revue humaine.

| Entrée | Traitement | Sortie attendue |
| --- | --- | --- |
| Radiographie thoracique + compte-rendu médical | Modèle multimodal image + texte | Score de cohérence, risque d’incohérence, action recommandée |

3. Objectifs du MVP

Le MVP doit prouver la faisabilité technique du pipeline complet, avec un niveau de complexité maîtrisé et défendable devant un jury.

Valider l’appariement image/rapport à partir des identifiants disponibles dans les chemins ou métadonnées.

Créer un dataset équilibré composé de paires cohérentes et incohérentes.

Construire une baseline multimodale simple et interprétable.

Entraîner un modèle binaire multimodal capable de produire un score de cohérence.

Évaluer le modèle avec des métriques lisibles : confusion matrix, ROC-AUC, precision, recall, F1-score.

Proposer une démonstration claire : image + rapport -> score + risque + action recommandée.

4. Sorties fonctionnelles attendues

| Niveau | Sortie | Description |
| --- | --- | --- |
| MVP prioritaire | Score de cohérence | Score continu entre 0 et 1 obtenu après sigmoid. |
| MVP prioritaire | Risque d’incohérence | Interprétation métier du score : faible, intermédiaire ou élevé. |
| MVP prioritaire | Action recommandée | Orientation de la revue humaine selon le niveau de risque. |
| Extension possible / post-MVP | Indices explicatifs | Termes médicaux détectés et visualisation Grad-CAM si applicable. |
| Ambitieux / post-MVP | RAG médical | Ajout éventuel d’un module documentaire après stabilisation du MVP. |

| Score de cohérence | Risque d’incohérence | Action recommandée |
| --- | --- | --- |
| > 0,70 | Faible | Revue standard |
| 0,30 à 0,70 | Intermédiaire / incertain | Revue humaine recommandée |
| < 0,30 | Élevé | Revue humaine prioritaire |

Exemple de sortie Score de cohérence : 0,18 ¦ Risque d’incohérence : élevé ¦ Action recommandée : revue humaine prioritaire

5. Périmètre fonctionnel

5.1 Inclus dans le MVP

Chargement d’un sous-ensemble raisonnable des données CheXpert / CheXpert Plus.

Appariement image-rapport à partir des chemins, identifiants ou métadonnées disponibles.

Création d’un dataset équilibré : paires positives cohérentes et paires négatives incohérentes.

Prétraitement minimal des images : redimensionnement, normalisation, conversion en tenseurs.

Prétraitement minimal du texte : nettoyage, limitation de longueur, vectorisation TF-IDF ou embeddings.

Entraînement d’un modèle binaire multimodal.

Évaluation sur train/validation/test split avec métriques adaptées.

Interface ou notebook de démonstration reproductible.

5.2 Hors périmètre MVP

Diagnostic médical autonome.

Certification clinique ou validation réglementaire.

Fine-tuning lourd de grands modèles médicaux.

RAG médical complet avant validation du pipeline principal.

Explicabilité avancée si le MVP n’est pas encore stable.

6. Construction des paires négatives

La qualité des paires négatives est déterminante. Une première version peut utiliser des négatifs simples pour valider le pipeline. Une seconde version plus difficile doit ensuite tester la généralisation réelle du modèle.

| Type de négatif | Exemple | Intérêt |
| --- | --- | --- |
| Négatif random | Image normale + rapport mentionnant pneumothorax massif | Simple à générer ; utile pour valider rapidement le pipeline. |
| Négatif pathologie proche | Image avec œdème + rapport d’un autre patient avec cardiomégalie et œdème | Plus réaliste ; force le modèle à apprendre des nuances. |
| Négatif partiel | Image avec cardiomégalie + épanchement ; rapport mentionnant seulement cardiomégalie | Difficile ; simule une omission ou une incohérence partielle. |
| Négatif contrôlé par métadonnées | Même vue, tranche d’âge ou sexe si disponible | Réduit les raccourcis statistiques non médicaux. |

Note pour les paires négatives Démarrer avec 50 % de paires positives et 50 % de paires négatives. Générer d’abord des négatives faciles pour sécuriser le pipeline, puis construire une version plus exigeante pour tester la robustesse.

7. Architecture technique cible

Logique générale : image + texte -> embeddings -> concaténation -> classification -> score de cohérence.

| Composant | Choix MVP | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Branche image | ResNet18 pré-entraîné gelé | Extraire un vecteur image sans entraîner tout le CNN. |
| Branche texte | TF-IDF sur le rapport | Produire un vecteur texte simple, rapide et interprétable. |
| Fusion | Concaténation image + texte | Combiner les deux modalités dans une représentation unique. |
| Classifieur baseline | Logistic Regression | Point de comparaison minimal et robuste. |
| Classifieur MVP | Petit MLP + sigmoid | Prototype multimodal principal avec score continu. |
| Sortie | Score + seuil + risque + action | Traduction technique du modèle en recommandation lisible. |

Schéma logique Image -> ResNet18 gelé -> vecteur image ¦ Rapport -> TF-IDF -> vecteur texte ¦ Fusion -> Logistic Regression (baseline) / MLP (MVP) -> score de cohérence

| Option | Niveau | Faisabilité | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Baseline : ResNet18 gelé + TF-IDF + Logistic Regression | Facile | Très élevée | Point de comparaison minimal multimodal. |
| MVP : ResNet18 gelé + TF-IDF + petit MLP | Moyen | Bonne | Prototype principal à présenter. |
| Avancé : BioClinicalBERT / sentence-transformers / Grad-CAM | Avancé | Moyenne | À envisager uniquement si le pipeline MVP est validé. |

8. Évaluation et métriques

| Métrique | Utilité |
| --- | --- |
| Accuracy | Simple à comprendre, mais insuffisante seule en cas de déséquilibre. |
| Precision incohérence | Parmi les alertes générées, proportion réellement incohérente. |
| Recall incohérence | Capacité à détecter les incohérences ; métrique prioritaire pour un outil de sécurité. |
| F1-score | Compromis entre precision et recall. |
| ROC-AUC | Qualité globale du score avant choix du seuil. |
| Confusion matrix | Lecture directe des faux positifs et faux négatifs pour le jury. |

Point critique d’évaluation Le split doit idéalement être réalisé par patient, et pas seulement par image. Sinon, des images d’un même patient peuvent se retrouver à la fois en train et test, ce qui risque de gonfler artificiellement les résultats.

9. Planning projet

| Étape | Objectif | Deadline |
| --- | --- | --- |
| 0. Validation datasets / jointure | Vérifier colonnes, chemins, matching CheXpert Small <-> CheXpert Plus | 20/05 |
| 1. EDA + sous-ensemble exploitable | Comprendre les données, nettoyer, choisir un subset, documenter le schéma | 24/05 |
| 2. Dataset positif/négatif v1 | Créer paires cohérentes/incohérentes, équilibrage, split train/val/test | 27/05 |
| 3. Baseline | ResNet18 gelé + TF-IDF + concaténation + Logistic Regression | 01/06 |
| 4. Pipeline d’entraînement propre | DataLoader, preprocessing image/texte, entraînement reproductible | 04/06 |
| 5. MVP multimodal v1 | Petit MLP + premières métriques | 08/06 |
| 6. Amélioration MVP + seuil | Comparer baseline/MVP, améliorer paires négatives, choisir seuil | 11/06 |
| 7. Interprétation + démo | Score, risque, action recommandée, éventuellement Grad-CAM simple | 14/06 |
| 8. Slides + nettoyage final | Notebooks propres, limites, pitch, répétition | 16/06 |
| Deadline finale | Projet stable et prêt à présenter | 17/06 |

| Semaine | Objectif | Livrables | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Comprendre les données et réussir l’appariement image/rapport. | Notebook EDA, schéma de données, dataset positif/négatif v1. | 27/05 |
| S2 | Construire les baselines et le pipeline d’entraînement. | Baseline texte/image si possible, métriques initiales. | 04/06 |
| S3 | Construire le MVP multimodal et améliorer les paires négatives. | Modèle multimodal, comparaison baselines, seuil de décision. | 11/06 |
| S4 | Stabiliser, interpréter, préparer la démo et la présentation. | Notebook propre, matrice de confusion, slides, démo, limites. | 17/06 |

10. Risques, limites et parades

| Risque | Impact | Parade |
| --- | --- | --- |
| Jointure image/rapport non fiable | Projet multimodal fragilisé | Validation manuelle d’échantillons + taux de matching documenté. |
| Dataset trop volumineux | Temps de calcul incompatible avec le planning | Sous-ensemble MVP maîtrisé et reproductible. |
| Négatifs trop faciles | Modèle performant artificiellement | Version v2 avec négatifs plus subtils et contrôlés. |
| Fuite patient train/test | Métriques artificiellement élevées | Split par patient lorsque les identifiants le permettent. |
| Complexité excessive | Risque de ne pas livrer | Priorité au pipeline complet avant les modèles avancés. |
| Interprétation faible | Démo moins convaincante | Ajouter Grad-CAM ou indices textuels seulement après stabilisation du MVP. |

11. Prochaines étapes immédiates

11.1 Validation technique datasets / jointure - deadline 20/05

Objectif : valider la faisabilité technique du dataset multimodal radiographie <-> compte-rendu médical à partir de CheXpert Small et CheXpert Plus.

Vérifier les versions des datasets utilisés.

Contrôler les colonnes critiques.

Valider la jointure Path <-> path_to_image.

Calculer le taux de matching.

Contrôler manuellement plusieurs exemples.

Définir le sous-ensemble MVP : nombre de lignes, patients et studies.

Produire une décision GO / NO-GO.

| GO | NO-GO |
| --- | --- |
| Jointure fiable ; données exploitables ; volume compatible avec les ressources et délais. | Jointure non fiable ; données insuffisantes ou incohérentes ; volume non exploitable dans le cadre du projet. |

11.2 EDA initiale du dataset fusionné - deadline 24/05

Cette étape sera lancée uniquement après validation GO de l’étape précédente.

Mesurer le nombre d’images, rapports, patients, studies et paires exploitables.

Analyser les rapports médicaux : longueurs, valeurs manquantes, textes vides, exemples.

Identifier les principales pathologies ou labels disponibles.

Repérer les anomalies : doublons, incohérences de chemins, rapports manquants, images sans rapport.

Définir et documenter le sous-ensemble utilisable pour le MVP.

12. Questions à trancher

12.1. Données & périmètre du dataset

Quelle taille de dataset est réaliste pour un MVP faisable dans les délais ? On vise combien de patients différents au total ?

Que faire des rapports médicaux vides ou trop courts ? Faut-il fixer une longueur minimale de rapport pour conserver une paire ?

Quelle proportion de paires cohérentes / incohérentes utiliser pour entraîner un modèle fiable et lisible ?

La création artificielle de paires incohérentes par permutation des rapports est-elle acceptable dans ce cadre pédagogique ?

Quelle stratégie de création des fausses paires est la plus pertinente : négatives simples, pathologies proches, négatifs partiels ou contrôlés par métadonnées ?

Des augmentations d’images (flou, rotation, bruit, contraste, etc.) sont-elles utiles ou nécessaires pour améliorer le MVP ?

12.2. Infrastructure & ressources techniques

Sur quelle infrastructure le projet sera-t-il exécuté : ordinateur personnel, Google Colab ou autre environnement ?

Quel impact cela aura-t-il sur la taille du dataset, le temps d’entraînement, le choix des modèles et le niveau de complexité possible ?

12.3. Architecture & niveau technique attendu

Quel niveau de deep learning est réellement attendu : embeddings pré-calculés, modèles gelés, fine-tuning léger ou entraînement complet ?

Faut-il prévoir 2 modèles unimodaux simples, image seule et texte seul, comme analyses complémentaires / baselines, ou concentrer l’évaluation sur une baseline multimodale comparable au MVP (Logistic Regression pour baseline et MLP pour le MVP) ?

12.4. Évaluation & qualité du modèle

Quels critères pèseront le plus pour le jury : performances, qualité du pipeline, interprétabilité, démonstration, présentation ou justification des choix techniques ?

Quel niveau de performance minimale est acceptable pour considérer le MVP comme crédible ?

À partir de quel niveau de faux positifs / fausses alertes considère-t-on que le système devient peu utile ? Quelle marge d’erreur est acceptable dans le cadre du projet ?

12.5. Démonstration finale & soutenance

Quelle forme prendra la démonstration finale : notebook, application Streamlit, vidéo de secours ou autre ?

Prévoit-on une solution de secours en cas de problème technique pendant la soutenance ?

Les tests pendant la démo seront-ils préparés à l’avance ou réalisés en direct avec des exemples proposés par le jury ?

Quel niveau d’interactivité souhaite-t-on montrer pendant la démonstration ?